## Slide 1
시스템 Folio 제안서
대학생의
포트폴리오 관리를 위한
최성훈 2014105091

## Slide 2
목차
시스템
개발 요청
타당성
분석
프로젝트
진행 계획서

## Slide 3
목차
타당성
분석
시스템
개발 요청
기술적
경제적
조직적
프로젝트
진행 계획서

## Slide 4
목차
시스템
개발 요청
타당성
분석
작업 분할 구조
노력 측정
프로젝트
진행 계획서

## Slide 5
시스템 개발 요청
- 서론
System Request - Folio
우리는 얼마나 많은 계획을 세우고, 그 계획을 실천할까?
우리 주위에는 지금까지 자신이 해온 자취는 물론 미래의 계획에 대해서 무지하고, 무관심한 사람들이 있다. 이런 포트폴리오 및 미래 계획들은 그저 과거의 한 부분, 미래의 먼 일로 방치하다가 새로운 환경을 만날 때마다 새로운 계획을 세운다.
대부분 대학생이 이에 해당된다. 이런 미숙한 포트폴리오 관리 및 미래 계획 수립에 대한 문제점을 해결하고자 대학생을 대상으로 한 포트폴리오 관리 프로그램인 Folio를 착안하게 되었다.

## Slide 6
시스템 개발 요청
System Request - Folio
- Project Sponsor
- Business Need
- Business Requirements
- Business Value
- Special Issue

## Slide 7
시스템 개발 요청
이호경 교수님
053 – 950 – 7672
hokyounglee@knu.ac.kr
SW 교육센터 401 -1호
소프트웨어 공학, 산학 프로젝트
System Request - Folio
- Project Sponsor

## Slide 8
시스템 개발 요청
System Request - Folio
대학생의 미숙한 포트폴리오 관리와 미래 계획 수립으로 인한 문제점이 발생.
문제점을 인지하고 해결하려고 해도 이를 위한 가이드 라인이나 구체적인 관리 방법을 찾지 못하는 경우가 많음.
Folio를 통해 이러한 포트폴리오 관리의 문제점을 해결하고자 함
- Business Need

## Slide 9
시스템 개발 요청
로그인 시스템 (+ DB서버)
포트폴리오 및 미래 계획을 저장하기
위한 DB 서버
간결하지만 실용적인 UI 디자인
피드백을 수렴할 고객지원 서비스
System Request - Folio
- Business Requirements

## Slide 10
시스템 개발 요청
System Request - Folio
대부분의 대학생들을 대상으로 한 프로그램(또는 어플리케이션)은 시간표와 관련이 돼있음.
포트폴리오 및 계획 관리라는 주제는 대부분의 대학생과 밀접한 관련이 있으나 주변에서 잘 보기 어렵기 때문에 Folio를 통해 대학생들의 인지도 및 기업가치 상승의 기회를 노려볼 수 있음.
- Business Value

## Slide 11
시스템 개발 요청
System Request - Folio
- Special Issue
2017년 상반기가 끝나기 전에 개발 완료
기존의 시스템이 안정화가 되면 데이터 통신을 통한 포트폴리오 공유 및 커뮤니티 시스템 개발
개인에게 매우 중요한 데이터이므로 철저한 보안시스템이 필요.

## Slide 12
시스템 개발 요청
타당성 분석
- 기술적 타당성
- 경제적 타당성
- 조직적 타당성

## Slide 13
타당성 분석
기술적 타당성 : Can we build it?
응용분야 숙련도
30%
기술 숙련도
75%
프로젝트 크기
70%
호환성
90%

## Slide 14
타당성 분석
응용분야 숙련도
30%
현재의 개발 인원 대부분이 C 또는 Java밖에는 다룰 줄 모름.
또한 새로운 프로그램을 개발하므로 위험요소가 있을 가능성이 높음.
기술적 타당성 : Can we build it?

## Slide 15
타당성 분석
기술 숙련도
75%
프로그램은 Java로 개발될 것이며, 개발하기 위한 새로운 기술은 계획상에 없음. Swing, AWT등이 쓰일 것이며, 이는 팀원의 과반수가 숙지하고 있음. 하지만 이번 학기에 복학한 팀원이 있으므로 기술 숙련도가 완벽하지 않음.
기술적 타당성 : Can we build it?

## Slide 16
타당성 분석
프로젝트 크기
70%
Folio는 GUI를 기반으로 한 포트폴리오 관리 프로그램이므로, GUI, 포트폴리오의 데이터 저장 및 수정 기술이 필요. 또한 한 명이 아닌 여러 사람의 정보를 저장할 수 있기 때문에 프로젝트의 크기가 중규모로 예상됨.
기술적 타당성 : Can we build it?

## Slide 17
타당성 분석
호환성
90%
Folio는 Java를 기반으로 한 프로그램이며, 별 다른 추가 언어나 익스텐션 등이 필요하지 않음. 시스템에서 Java를 호환해주기만 하면 됨.
기술적 타당성 : Can we build it?

## Slide 18
타당성 분석
경제적 타당성 : Should we build it?
비용 및 수익 요소 파악
비용 및 수익 금액 산정
연도별 수익 계산

## Slide 19
타당성 분석
경제적 타당성 : 비용 및 수익 요소 파악
개발 비용 | 운영 비용
개발팀 급여 보안 시스템 개발 비용 | 운영팀 급여 DB서버 유지비 정기 점검
눈에 보이는 이익 | 보이지 않는 이익
IT 비용 절감 부품비 절약 매출 증가 | 시장 점유율 증가 브랜드 인지도 증가 고품질 상품

## Slide 20
타당성 분석
경제적 타당성 : 비용 및 수익 금액 산정
개발 비용 | 운영 비용
개발팀 급여 (7명, 3달, 1회) 58,800,000 보안 시스템 개발 비용 3,402,000 -62,202,000 | 운영팀 급여 (/년) 30,000,000 DB서버 유지비 (/년) 7,728,210 정기 점검 (/년) 6,974,100 -44,702,310
눈에 보이는 이익 | 보이지 않는 이익
매출 증가 (/10,000명) 25,000,000 장비 대여비용 절약 (/년) 10,000,000 IT 비용 절약 (/년) 8,000,000 43,000,000 | 시장 점유율 증가 브랜드 인지도 증가 고품질 상품

## Slide 21
타당성 분석
경제적 타당성 : 연도별 수익 계산
2017
2018
2019
2020
2021
15,000
12,000
9,000
6,000
3,000
만 원

## Slide 22
타당성 분석
경제적 타당성 : Should we build it?
- 요약
당해 년도 총 비용 (개발 비용 + 관리 비용) : 약 1억 1000만 원
총 수익 : 약 4000만 원
1년 사이로 대학생 사용자가 1만 명씩 증가한다고 가정했을 때, 연간 1인당 2500원의 수익으로 계산하면 매 년 2500만원의 수익이 증가한다. 이러한 추세로 수익은 프로그램 출시 3년 차가 되기 전에 손익분기점을 넘어간다.
또한 개발 이후 사용자 수에 따른 시장 점유율, 브랜드 인지도 등을 고려하면 잠재적인 추가 수익도 충분히 예상할 수 있다.

## Slide 23
타당성 분석
조직적 타당성 : Will they come?
- 프로젝트 관리자
- 조직 내 관리자
- 사용자

## Slide 24
타당성 분석
- 프로젝트 관리자
대학생의 아이디어에서 착안된 만큼,
대학생과 관련된 문제점을 가까운 곳에서
관찰하고, 그에 알맞은 해결방안을 모색할 수
있음.
구성 팀원들 또한 대학생들로 구성되어
있으므로 협력 및 분업을 통한 양질의 개발을
할 수 있을 것으로 예상됨.
조직적 타당성 : Will they come?

## Slide 25
초기에는 개발 팀을 관리하며 프로젝트
결과에 집중하여 목표를 달성.
이후 시스템이 안정되면 데이터 통신을 통한
포트폴리오 공유 및 커뮤니티 시스템 개발을 위한 프로젝트를 또한 진행할 예정.
사용자를 위한 커뮤니티 활성화에 참여.
타당성 분석
- 조직 내 관리자
조직적 타당성 : Will they come?

## Slide 26
타당성 분석
- 사용자
주요 대상이 대학생인 만큼 설문 및 베타 테스트 시에 높은 참여율이 예상됨.
미래를 계획 하는 사람은 특정 연령이 정해져 있지 않으므로 주요 대상이 대학생이라고 프로그램 설계가 대학생 위주로 되어서는 안됨.
전 연령을 어우를 수 있는 UI디자인과 간단하면서 효율적인 시스템이 요구됨
조직적 타당성 : Will they come?

## Slide 27
프로젝트 진행 계획서
프로젝트 진행 계획서
- 작업 분할 구조
- 노력 측정

## Slide 28
프로젝트 진행 계획서
작업 분할 구조
작업 번호 | 이름 | 기간 (일) | 의존성 | 상태
1 | 시스템 개발 계획 | 9 |  | 
1.1 | 계획 수립 전 시스템 요구사항 파악 | 6 |  | 
1.1.1 | 설문조사 계획 | 1 |  | 
1.1.2 | 설문조사 양식 작성 | 2 | 1.1.1 | 
1.1.3 | 설문조사 수행 | 1 | 1.1.2 | 
1.1.4 | 설문조사 의견 정리 | 1 | 1.1.3 | 
1.1.5 | 설문조사 보고서 작성 | 1 | 1.1.4 | 
1.2 | 타당성 분석 | 1 | 1.1 | 

## Slide 29
프로젝트 진행 계획서
작업 분할 구조
작업 번호 | 이름 | 기간 (일) | 의존성 | 상태
1.2.1 | 기술적 타당성 분석 |  |  | 
1.2.2 | 경제적 타당성 분석 |  |  | 
1.2.3 | 조직적 타당성 분석 |  |  | 
1.3 | 시스템 개발 계획 수립 | 2 | 1.2 | 
2 | 시스템 설계 | 18 |  | 
2.1 | 시스템 설계 목표 설정 | 1 |  | 
2.2 | 시스템 구조 설계 | 8 | 2.1 | 
2.2.1 | 하드웨어 구조 | 2 |  | 

## Slide 30
프로젝트 진행 계획서
작업 분할 구조
작업 번호 | 이름 | 기간 (일) | 의존성 | 상태
2.2.2 | 소프트웨어 구조 | 3 |  | 
2.2.3 | 네트워크 구조 | 3 |  | 
2.2 | UI 설계 | 4 | 2.2.2 | 
2.2.1 | 레이아웃 설계 | 1 |  | 
2.2.2 | 메뉴 설계 | 2 |  | 
2.2.3 | 기타 UI 설계 | 1 |  | 
2.3 | 데이터베이스 설계 | 3 | 2.2.2 | 
2.3.1 | ER모델 작성 | 2 |  | 

## Slide 31
프로젝트 진행 계획서
작업 분할 구조
작업 번호 | 이름 | 기간 (일) | 의존성 | 상태
2.3.2 | 테이블 정의 | 1 |  | 
2.4 | 시스템 설계 검토 | 1 |  | 
3 | 구현 | 34 | 2 | 
3.1 | UI구현 | 4 | 2.2 | 
3.2 | 데이터베이스 구현 | 2 | 2.3 | 
3.3 | 소프트웨어 구현 | 25 | 2 | 
3.4 | 테스트 | 3 | 3.3 | 
3.4.1 | 통합 테스트 | 1 |  | 

## Slide 32
프로젝트 진행 계획서
작업 분할 구조
작업 번호 | 이름 | 기간 (일) | 의존성 | 상태
3.4.2 | 성능 테스트 | 1 |  | 
3.4.3 | 스트레스 테스트 | 1 |  | 
4 | 프로젝트 출시 |  |  | 

## Slide 33
프로젝트 진행 계획서
노력 측정
예상 소요시간 :
= 4.76
COCOMO 모델